## Slide 1: Erstellen eines LEVERS-Änderungsverwaltungsplans

## Slide 2: Ihre Welt ist perfekt organisiert, um die Verhaltensweisen zu bewirken, die Sie gerade erleben ... Die Umstellung auf eine neue Technologieplattform oder -schnittstelle kann eine große Herausforderung sein! Sie erfordert oft, dass Menschen neue Verhaltensweisen und Arbeitsweisen annehmen, die sie nicht gewöhnt sind. Mit den hier empfohlenen Schritten und Vorlagen können Sie eine dauerhafte Verhaltensänderung herbeiführen und Ihrer Organisation eine reibungslose Umstellung auf die neue Technologie ermöglichen!

## Slide 3
Sozial
Persönlich
Strukturell
GEWÜNSCHTER ZUKÜNFTIGER STATUS
Durch die Welt um uns herum … entstehen soziale, persönliche und strukturelle Beziehungen, die unsere Motivation und Fähigkeit zu bestimmten Verhaltensweisen fördern oder hemmen.
SOZIAL
PERSÖNLICH
STRUKTURELL
DIE WISSENSCHAFT DES VERHALTENS

## Slide 4
Sozial
Persönlich
Strukturell
STRUCTURES (STRUKTUREN)
LEADERSHIP (FÜHRUNG)
ECOSYSTEM (ÖKOSYSTEM)
VALUES (WERTE)
ENABLEMENT (BEFÄHIGUNG)
REWARDS (BELOHNUNGEN)
Handlungen und Vorbildwirkung von offiziellen Führungskräften und inoffiziellen Meinungsführern
Beziehungen zu Beteiligten, Mitarbeitern, Partnern und Gemeinschaften
Verbindung zu Idealvorstellungen, die intrinsisch motivieren
Wissen, Fähigkeiten, Daten, Informationen und Tools
Technologien, Richtlinien, Vorgehensweisen, Architekturen
Anreize, Anerkennung, Leistungsmanagement
GEWÜNSCHTER ZUKÜNFTIGER STATUS
Leadership (Führung)
Ecosystem (Ökosystem)
Values (Werte)
Enablement (Befähigung)
Rewards (Belohnungen)
Structure (Struktur)
Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Änderung ist 10 Mal höher, wenn mindestens 4 von allen 6 LEVERS-Elementen involviert sind.
L
E
V
E
R
S
LEVERS (HEBEL) FÜR ÄNDERUNGEN

## Slide 5: Beschreibung Ein Änderungsverwaltungsplan soll die Grundlage für eine erfolgreiche Änderung schaffen und die gemeinsame Verantwortung der Beteiligten auf Geschäfts-, IT- und Programmebene stärken, um die organisatorische Bereitschaft und nachhaltige Akzeptanz zu fördern. In der Vorbereitungsphase definieren Sie den Plan, den Sie dann in der Einführungsphase und der Verwaltungsphase umsetzen. Auf den folgenden Folien wird dieser Plan im Detail erläutert. Angestrebte Ergebnisse Ausrichtung auf einen klaren Katalog von Ergebnissen der Änderungsverwaltung. Verständnis der größten Hürden und der bisherigen Hindernisse für eine erfolgreiche Änderung. Identifizierung der grundlegenden Verhaltensweisen, die für eine erfolgreiche und nachhaltige Akzeptanz von Änderungen erforderlich sind. Entwicklung eines umsetzbaren Änderungsverwaltungsplans, um die Bereitschaft zur Änderung zu schaffen, wichtige Verhaltensweisen zu fördern und das Erreichen der definierten Programmziele zu unterstützen. Unterstützende Tools Änderungsverwaltungsplan Beispielprojektplan (siehe MFA-Einführungspaket) Ausführung Verteilen Sie den Änderungsverwaltungsplan an Beteiligte, Führungskräfte und betroffene Geschäftsbereiche. Optimieren Sie die Roadmap anhand des Feedbacks. Verteilen Sie die Roadmap nach der Abstimmung mit den wichtigsten Führungskräften und Beteiligten.
Ausrichten am Änderungs-verwaltungsplan
Vorbereiten
Änderung planen
Einführen
Benutzer vorbereiten
Verwalten
Änderung verstärken

## Slide 6: Änderung planen
Vorbereiten
Einführen
Verwalten

## Slide 7
Vorbereitungsphase: Aktivitäten zur Änderungsverwaltung
In der Vorbereitungsphase wird der Grundstein für eine erfolgreiche Einführung einer neuen Technologie gelegt. In der Vorbereitungsphase sollen insbesondere die angestrebten Ergebnisse und Vorteile der Umstellung auf das neue System klar definiert und ein gemeinsames Verständnis für die Änderungsvision entwickelt werden.
In dieser ersten Phase ist die Einbindung von Führungskräften sehr wichtig. Die Präsenz von Führungspersönlichkeiten und Sponsoren kann dazu beitragen, das Verständnis für den Wert und die Bedeutung des Vorhabens zu fördern und eine überzeugende Vision für die Zukunft zu formulieren.
Führen Sie die auf dieser Seite beschriebenen Schritte durch, um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Akzeptanz zu schaffen. Klicken Sie auf die Links, um zu Beschreibungen und detaillierten Anleitungen der einzelnen Aktivitäten zu gelangen.
Vorbereiten
Verwalten
Aktivitäten der VORBEREITUNGSPHASE | 
Leadership (Führung) | Definieren der Änderungsvision und -ziele Entwickeln einer Strategie zum Engagement von Führungskräften Ausrichten am Änderungsverwaltungsplan
Ecosystem (Ökosystem) | Durchführen der Bewertung der Auswirkungen und Hindernisse einer Änderung Erstellen eines Plans zum Engagement von Beteiligten Durchführen von Bewertungen der Änderungsbereitschaft Einrichten eines Änderungsnetzwerks
Enablement (Befähigung) | Entwickeln eines Kommunikationsplans Entwickeln einer Schulungsstrategie
Structure (Struktur) | Definieren von Akzeptanz-/Erfolgsmetriken
Einführen

## Slide 8: Benutzer vorbereiten
Vorbereiten
Einführen
Verwalten

## Slide 9
Einführungsphase: Aktivitäten zur Änderungsverwaltung
Mit den Aktivitäten zur Änderungsverwaltung während der Einführungsphase sollen das Bewusstsein, die Unterstützung und das Engagement der Benutzer gefördert werden, um eine erfolgreiche Einführung zu gewährleisten. Konzentrieren Sie sich darauf, die Unterstützung und Befürwortung von Führungskräften und wichtigen Change Agents zu gewinnen.
In dieser Phase implementieren Sie den Änderungsverwaltungsplan ausgehend von den in der Vorbereitungsphase durchgeführten Aktivitäten.
Führen Sie in der Einführungsphase die auf dieser Seite beschriebenen Schritte durch, um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Akzeptanz zu schaffen. Klicken Sie auf die Links, um zu Beschreibungen und detaillierten Anleitungen der einzelnen Aktivitäten zu gelangen.
Aktivitäten der EINFÜHRUNGSPHASE | 
Leadership (Führung) | Ausführen der Strategie zum Engagement von Führungskräften
Ecosystem (Ökosystem) | Ausführen des Plans zum Engagement von Beteiligten
Values (Werte) | Kommunizieren des Nutzens für Beteiligte
Enablement (Befähigung) | Ausführen des Kommunikationsplans Ausführen des Schulungsplans
Rewards (Belohnungen) | Durchführen einer Überprüfung der Anreize
Structures (Strukturen) | Einrichten von Raum für Zusammenarbeit und Feedback-Schleifen
Vorbereiten
Verwalten
Einführen

## Slide 10: Änderung verstärken
Vorbereiten
Einführen
Verwalten

## Slide 11
Verwaltungsphase: Aktivitäten zur Änderungsverwaltung
Eine effektive Verstärkung der Änderung fördert und festigt die Akzeptanz der Technologie und hält die Benutzer davon ab, zu alten Systemen zurückzukehren.
In der Verwaltungsphase liegt der Schwerpunkt auf der Messung der Effektivität der implementierten Änderungsstrategien und der Feinabstimmung des Änderungsverwaltungsplans, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
Führen Sie in der Verwaltungsphase die auf dieser Seite beschriebenen Schritte durch, um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Akzeptanz zu schaffen. Klicken Sie auf die Links, um zu Beschreibungen und detaillierten Anleitungen der einzelnen Aktivitäten zu gelangen.
Aktivitäten der VERWALTUNGSPHASE | 
Leadership (Führung) | Fortsetzung der Strategie zum Engagement von Führungskräften
Ecosystem (Ökosystem) | Fortsetzung des Plans zum Engagement von Beteiligten
Enablement (Befähigung) | Fortsetzung des Kommunikationsplans Fortsetzung des Schulungsplans
Rewards (Belohnungen) | Fortsetzung der Überprüfung der Anreize
Structures (Strukturen) | Nutzen von Feedback-Schleifen Überwachen der Akzeptanz-/Erfolgsmetriken
Vorbereiten
Verwalten
Einführen

## Slide 12
Änderungsverwaltungsplan
Vorbereiten
Einführen
Verwalten
Leadership (Führung)
d
Ecosystem (Ökosystem)
Values (Werte)
Enablement (Befähigung)
Rewards (Belohnungen)
Structures (Strukturen)
Durchführen der Bewertung der Auswirkungen und Hindernisse einer Änderung
Definieren der Änderungsvision und -ziele
Entwickeln einer Strategie zum Engagement von Führungskräften
Erstellen eines Plans zum Engagement von Beteiligten
Definieren und Überwachen der Akzeptanz-/Erfolgsmetriken
Entwickeln und Ausführen des Kommunikationsplans
Entwickeln und Ausführen der Schulungsstrategie
Ausführen des Änderungsverwaltungsplans
Durchführen von Bewertungen der Änderungsbereitschaft
Einrichten von Raum für Zusammenarbeit und Feedback-Schleifen
Durchführen einer Überprüfung der Anreize
Kommunizieren des Nutzens für Beteiligte
Ausrichten am Änderungsverwaltungsplan
Einrichten eines Änderungsnetzwerks

## Slide 13: Detaillierte Anleitungen und Tools für die Ausführung Dieser Foliensatz enthält Folgendes: Programmatische Strategien für die Änderungsverwaltung und unterstützende Tools LEVERS-Strategien und unterstützende Tools Zusätzliche Tools für die Ausführung

## Slide 14: LEVERS-Strategien und unterstützende Tools

## Slide 15: Beschreibung Die Veränderungsvision formuliert klar, was Sie mit dem Änderungsvorhaben letztendlich erreichen wollen. Sie kann verwendet werden, um zu inspirieren, Bewusstsein zu schaffen und Unterstützung für die Änderung zu gewinnen. Angestrebte Ergebnisse ↑ Ausrichtung während der Änderung ↑ Verständnis für die Änderung ↓ Abbau von Widerständen durch Transparenz ↑ Erhöhte Wertrealisierung Ausführung Formulieren der Vision: Wie sieht die ideale Zukunft aus? Formulieren Sie eine Änderungsvision, in der der Grund für die Änderung klar zum Ausdruck kommt. Prüfen der Vision: Überprüfen und verfeinern Sie die Vision mit vertrauensvollen Führungskräften, Change Champions und relevanten Beteiligten. Kommunizieren: Verteilen Sie die formulierte Änderungsvision an Führungskräfte, damit sie diese weiterverbreiten. Verstärken und Verfeinern: Verbreiten Sie die Vision über verschiedene Kanäle und verfeinern Sie die Botschaft anhand des Feedbacks. Einzubindende Personen: Binden Sie Ihren leitenden Sponsor und die Führungskräfte der betroffenen Geschäftsbereiche in die Ausarbeitung der Änderungsvision ein. Strategie: Definieren der Änderungsvision und -ziele
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Offizielle Führungskräfte und inoffizielle Meinungsführer
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Das Handeln dieser Personen beeinflusst Vision, Strategie, Prioritäten, Meinungen und Entscheidungen der Organisation
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/ Verhaltensweisen | Soziale Motivation Soziale Kompetenz
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Fördern und unterstützen offizielle und inoffizielle Führungskräfte die angestrebte Änderung und leben sie diese vor?
Leadership (Führung)
Unterstützende Tools
Arbeitsblatt/Vorlage für die Formulierung der Änderungsvision How to Create a Powerful Vision for Change (Wie man eine überzeugende Änderungsvision schafft) (Forbes) How great leaders inspire action – Simon Sinek, Start with WHY (Wie bedeutende Führungspersönlichkeiten zum Handeln inspirieren – Simon Sinek, Mit dem WARUM beginnen)

## Slide 16: Strategie: Entwickeln einer Strategie zum Engagement von Führungskräften Beschreibung Holen Sie sich die Unterstützung von Führungs-kräften, die sich für die Änderungsvision stark machen und sie unterstützen. Eine erfolgreiche Durchführung von Veränderungsprozessen ist nachweislich fünf Mal wahrscheinlicher, wenn ranghohe Führungskräfte die gewünschten Verhaltensänderungen vorleben.* Angestrebte Ergebnisse Aktives Engagement der Führungskräfte während des gesamten Änderungsprozesses ↓ Widerstände gegen Änderung ↑ Grad der Akzeptanz neuer Verhaltensweisen Ausführung Identifizieren: Identifizieren Sie die Führungskräfte (der oberen und auch der mittleren Führungsebene), deren Unterstützung und Mitwirkung für den Erfolg entscheidend ist. Befähigen: Statten Sie Führungskräfte mit Tools und Know-how aus, damit sie die Änderungsvision klar und authentisch kommunizieren können. Hierbei können Vorschläge für Gesprächspunkte und/oder ein Foliensatz sehr hilfreich sein! Unterstützung holen: Bitten Sie Führungskräfte, ihre Unterstützung nach außen sichtbar zu machen. Die kann auf unterschiedlichste Weise erfolgen: von der Einbeziehung des Änderungsvorhabens als Thema in laufende Teambesprechungen über die Mitwirkung an einer Videoreihe mit Führungskräften bis hin zu Demonstrationen, bei denen sie zeigen, wie sie die Änderung bei ihrer eigenen Arbeit umsetzen!
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Offizielle Führungskräfte und inoffizielle Meinungsführer
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Das Handeln dieser Personen beeinflusst Vision, Strategie, Prioritäten, Meinungen und Entscheidungen der Organisation
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/ Verhaltensweisen | Soziale Motivation Soziale Kompetenz
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Fördern und unterstützen offizielle und inoffizielle Führungskräfte die angestrebte Änderung und leben sie diese vor?
Leadership (Führung)
Unterstützende Tools
Beispiel für Strategien zum Engagement von Führungskräften Beteiligtenengagement- und Kommunikationsplanvorlage *Don’t Just Tell Employees Organizational Changes are Coming - Explain Why (Belegschaft nicht nur über bevorstehende organisatorische Änderungen informieren, sondern auch die Gründe dafür erklären) (HBR)

## Slide 17: Strategie: Durchführen der Bewertung der Auswirkungen und Hindernisse einer Änderung Beschreibung Bei der Bewertung der Auswirkungen von Änderungen geht es darum, die wichtigsten Bereiche mit Auswirkungen zu identifizieren, das relative Ausmaß der jeweiligen Auswirkungen zu bestimmen und gezielte Maßnahmen für die Änderungsverwaltung zu entwickeln, um die Organisation proaktiv für eine erfolgreiche Einführung der neuen Technologie oder Arbeitsweise vorzubereiten. Angestrebte Ergebnisse Entwicklung von Abhilfestrategien, um möglichen Problemen in den identifizierten Bereichen mit Auswirkungen proaktiv zu begegnen ↑ Verständnis für die Änderung Ausführung Planen: Vergleichen Sie die aktuellen Prozesse und Arbeitsweisen mit den zukünftigen Prozessen. Dokumentieren Sie wesentliche Abweichungen in der Vorlage für die Bewertung der Auswirkungen der Änderung. Bewerten: Holen Sie sich hilfreiche Informationen von wichtigen Fachexperten (in persönlichen Gesprächen oder bei Arbeitstreffen zur Bewertung der Auswirkungen der Änderung), um die Bewertung zu verfeinern. Dokumentieren: Fassen Sie die wichtigsten Ergebnisse der Bewertung zusammen und informieren Sie über diese. Maßnahmen ergreifen: Entwickeln Sie gemeinsam mit Fachexperten und Führungskräften Aktionspläne bzw. Maßnahmen für die Änderungsverwaltung.
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Die Gesamtheit aller mit dem Unternehmen verbundenen Menschen, d. h. Kunden, Mitarbeiter, Partner, Zulieferer und Gemeinschaften.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Beziehungen innerhalb und zwischen diesen Gruppen beeinflussen die Art und Weise, wie Menschen in der Organisation denken, handeln und ihre Arbeit erledigen.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/ Verhaltensweisen | Soziale Motivation Soziale Kompetenz
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Sind Kunden, Mitarbeiter, Partner, Lieferanten und Gemeinschaften so organisiert und vernetzt, dass eine erfolgreiche Änderung unterstützt wird?
Ecosystem (Ökosystem)
Unterstützende Tools
Vorlage für die Bewertung der Auswirkungen und Hindernisse einer Änderung

## Slide 18: Strategie: Erstellen eines Plans zum Engagement von Beteiligten Beschreibung Eine effektive Strategie zum Engagement der Beteiligten schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung, da die wichtigsten Beteiligten frühzeitig in den Prozess einbezogen werden, um ein nachhaltiges Verständnis, Engagement und Unterstützung für die Umstellung auf die neue Technologie oder Arbeitsweise aufzubauen. Angestrebte Ergebnisse Einrichtung der neuen Technologie für die richtigen Personen Planung des Engagements wichtiger Beteiligter ↑ Akzeptanz vom Tag der Live-Schaltung an Unterstützung beim Aufbau zeitgerechter und relevanter Kommunikation mit betroffenen Einzelpersonen und Gruppen Ausführung Identifizieren Sie wichtige Beteiligte und betroffene Einzelpersonen und Gruppen. Führen Sie eine Analyse der Beteiligten durch und verwenden Sie hierfür die Vorlage für die Strategie zum Engagement von Beteiligten. Entwickeln Sie einen Ansatz, um die wichtigsten Beteiligten während der Umstellung auf die neue Technologie auf dem Laufenden zu halten und einzubinden. Verfolgen und überwachen Sie die Entwicklung des Engagements und definieren Sie hierfür die entsprechenden Kennzahlen für das Engagement der Beteiligten.
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Die Gesamtheit aller mit dem Unternehmen verbundenen Menschen, d. h. Kunden, Mitarbeiter, Partner, Zulieferer und Gemeinschaften.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Beziehungen innerhalb und zwischen diesen Gruppen beeinflussen die Art und Weise, wie Menschen in der Organisation denken, handeln und ihre Arbeit erledigen.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/ Verhaltensweisen | Soziale Motivation Soziale Kompetenz
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Sind Kunden, Mitarbeiter, Partner, Lieferanten und Gemeinschaften so organisiert und vernetzt, dass eine erfolgreiche Änderung unterstützt wird?
Ecosystem (Ökosystem)
Unterstützende Tools
Vorlage für die Strategie zum Engagement von Beteiligten

## Slide 19: Strategie: Durchführen der Bewertung der Änderungsbereitschaft Beschreibung Die Bewertung der Änderungsbereitschaft gibt Aufschluss über die Bereitschaft und das Engagement der Beteiligten und Benutzer, die mit der Umstellung auf das neue Tool einhergehenden Änderungen anzunehmen und umzusetzen. Angestrebte Ergebnisse ↑ Kenntnisse über den Stand der Vorbereitung und des Engagements für die Akzeptanz von MFA Proaktive Beseitigung identifizierter Hindernisse Ausführung Datenbasis schaffen: Sammeln Sie zu Beginn des Umstellungsprojekts mithilfe der Fragen zur Bewertung der Änderungsbereitschaft Daten von Vertretern der betroffenen Gruppen. Dies kann in Form einer Umfrage, einer Fokusgruppe oder eines Interviews mit einem Fachexperten erfolgen. Dokumentieren und Maßnahmen ergreifen: Fassen Sie die wichtigsten Ergebnisse der Bewertung zusammen und informieren Sie über diese. Entwickeln Sie gemeinsam mit Fachexperten und Führungskräften Aktionspläne bzw. Maßnahmen für die Änderungsverwaltung. Weitere Überwachung: Nutzen Sie im weiteren Projektverlauf das gleiche Format für weitere Maßnahmen zur Änderungsbereitschaft, um den Fortschritt zu messen, zusätzliche Abhilfepläne zu erstellen und zu gewährleisten, dass sich alle Gruppen in die gewünschte Richtung entwickeln.
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Die Gesamtheit aller mit dem Unternehmen verbundenen Menschen, d. h. Kunden, Mitarbeiter, Partner, Zulieferer und Gemeinschaften.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Beziehungen innerhalb und zwischen diesen Gruppen beeinflussen die Art und Weise, wie Menschen in der Organisation denken, handeln und ihre Arbeit erledigen.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/ Verhaltensweisen | Soziale Motivation Soziale Kompetenz
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Sind Kunden, Mitarbeiter, Partner, Lieferanten und Gemeinschaften so organisiert und vernetzt, dass eine erfolgreiche Änderung unterstützt wird?
Ecosystem (Ökosystem)
Unterstützende Tools
Bewertung der Änderungsbereitschaft

## Slide 20: Beschreibung Ein Änderungsnetzwerk ist eine Gruppe ausgewählter Personen, die verschiedene Bereiche des Unternehmens vertreten, die von der Umstellung auf die neue Technologie betroffen sein werden. Durch das Einrichten eines Änderungsnetzwerks kann die Reichweite des Kernteams für die Änderungsverwaltung vergrößert, Unterstützung an der Basis für das Vorhaben aufgebaut und eine klare wechselseitige Kommunikation geschaffen werden. Angestrebte Ergebnisse ↑ Funktionsübergreifendes Bewusstsein ↑ Befähigung von gleichrangigen Personen Einrichten eines Kommunikationskanals für den wechselseitigen Austausch über die Umstellung auf die neue Technologie Ausführung Change Champions finden: Identifizieren Sie gemeinsam mit der Führungsebene Change Champions. Laden Sie identifizierte Change Champions zur Teilnahme am Netzwerk ein und bitten Sie um eine Bestätigung der Teilnahme. Einen Plan entwickeln: Entwickeln Sie einen Besprechungs-/Kommunikationsrhythmusplan für Ihre Change Champions. Erste Schritte: Halten Sie ein Kick-off-Meeting ab und führen Sie den Plan für das Änderungsnetzwerk aus. Der Gruppe Privilegien einräumen: Geben Sie der Gruppe erweiterten Zugang zu Informationen und Tools zur Verbreitung der Botschaft. Beziehen Sie sie in die Planung der Einführung ein und bestärken Sie sie darin, sich einzubringen. Bitten Sie sie, Feedback zu sammeln und zu geben und auf Anregungen einzugehen. Strategie: Einrichten eines Änderungsnetzwerks
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Die Gesamtheit aller mit dem Unternehmen verbundenen Menschen, d. h. Kunden, Mitarbeiter, Partner, Zulieferer und Gemeinschaften.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Beziehungen innerhalb und zwischen diesen Gruppen beeinflussen die Art und Weise, wie Menschen in der Organisation denken, handeln und ihre Arbeit erledigen.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/ Verhaltensweisen | Soziale Motivation Soziale Kompetenz
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Sind Kunden, Mitarbeiter, Partner, Lieferanten und Gemeinschaften so organisiert und vernetzt, dass eine erfolgreiche Änderung unterstützt wird?
Ecosystem (Ökosystem)
Unterstützende Tools
Änderungsnetzwerk – Übersicht Beispiele für die taktische Einbindung ins Änderungsnetzwerk Änderungsnetzwerk – Kick-off-Kommunikation
*Für Organisationen mit mehr als 30 Mitarbeitern empfohlen

## Slide 21: Strategie: Identifizieren und Kommunizieren des Nutzens für Beteiligte Beschreibung Kommunizieren Sie einen klaren Nutzen, um die persönlichen Interessen der Mitarbeiter anzusprechen und an diese anzuknüpfen. Angestrebte Ergebnisse ↑ Persönliche Motivation zur Akzeptanz des neuen Tools ↑ Verständnis der optimalen Nutzung des neuen Tools Ausführung Empathiekarte: Identifizieren Sie die betroffenen Rollen. Finden Sie heraus, was den einzelnen Gruppen wichtig ist und wie sie von der Akzeptanz profitieren können. Gehen Sie die Fragen zum Nutzen für Beteiligte durch, um die Bedürfnisse der Benutzer zu ermitteln. Nutzen für Beteiligte kommunizieren: Verankern Sie den Nutzen für die Beteiligten in den Strategien für Führungskräfte, Beteiligte, Schulungen und insbesondere in der Kommunikationsstrategie. Geschichten erzählen und Erlebnisse schaffen: Schaffen Sie Erlebnisse und berichten Sie über Geschichten, bei denen die Mitarbeiter den Nutzen für sie im Arbeitsalltag erkennen können. Dazu eignen sich Erfolgsgeschichten, praxisnahe Demonstrationen und Einblicke in die Arbeitsweise eines Beeinflussers.
Unterstützende Tools
Fragen zum Nutzen für Beteiligte
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Werte, Motivationsfaktoren und Zielbewusstsein einer Person.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Eine Verbindung zu dem, was einem Menschen wirklich am Herzen liegt, beeinflusst, wie das Denken und Handeln einer Person intrinsisch motiviert ist.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/Verhaltensweisen | Persönliche Motivation
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Sehen die Mitarbeiter eine Verbindung zwischen der Änderung und ihren Werten, ihren Motivationsfaktoren und ihrem Zielbewusstsein?
Values (Werte)

## Slide 22: Strategie: Entwickeln und Ausführen eines Kommunikationsplans Beschreibung Der Kommunikationsplan beschreibt die übergeordnete Strategie und die taktische Vorgehensweise für die Übermittlung von Mitteilungen an die betroffenen Beteiligten und Benutzer über den richtigen Kanal und zum richtigen Zeitpunkt. Angestrebte Ergebnisse ↑ Ausrichtung aller Beteiligten und Salesforce-Benutzer auf das neue Tool Klar definierte Vorgehensweise für die Kommunikation zu diesem Tool ↑ Möglichkeit für Feedback Ausführung Kommunikationskanäle: Erfassen Sie die vorhandenen Kommunikationskanäle. Chatter: Erstellen Sie eine Chatter-Gruppe. Was: Nutzen Sie die Vorlagen für Drip-E-Mail-Kampagnen, um die Kommunikation für Ihre Organisation anzupassen. Weitere mögliche Strategien Sie könnten Ihren Sponsor bitten, die erste Nachricht zur Einführung des Vorhabens zu versenden. Sie könnten mithilfe von Umfragen eine wechselseitige Feedback-Schleife einrichten.
Unterstützende Tools
Kommunikationsplanvorlage Beispiel für Drip-E-Mail-Kampagne (siehe MFA-Einführungspaket)
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Informationen, Tools, Schulungen und Ressourcen, die die Mitarbeiter bei der Ausführung ihrer Aufgaben unterstützen.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Der Zugang zu geeigneten Ressourcen für die Weiterentwicklung beeinflusst die Mitarbeiter beim Aufbau von Kenntnissen und Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Einbindung, Leistung und Änderung erforderlich sind.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/Verhaltensweisen | Persönliche Fähigkeit
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Verfügen die Mitarbeiter über Informationen, Schulungen, Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die Umsetzung der Änderung benötigt werden?
Enablement (Befähigung)

## Slide 23: Strategie: Entwickeln und Ausführen einer Schulungsstrategie Beschreibung Schulungen sind unerlässlich, um den Benutzern die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie für ein effektives Arbeiten mit der neuen Technologie und den durch die Umstellung auf die neue Technologie eingeführten Prozessen benötigen. Angestrebte Ergebnisse Eine qualifizierte Belegschaft, die das neue Tool und die neue Plattform souverän und effektiv zur Erledigung ihrer Aufgaben nutzen kann. Ausführung Schulungsbedarf einschätzen: Beurteilen Sie den Schulungsbedarf der betroffenen Zielgruppe. Planen: Entwickeln Sie eine Strategie für das Schulungskonzept. Erstellen: Erstellen Sie die Schulungsunterlagen. Durchführen: Führen Sie die Schulungen für Benutzer durch. Weitere mögliche Strategien Sie können den Benutzern die Möglichkeit geben, das neue Tool im Praxiseinsatz auszuprobieren, z. B. bei Lunch-and-Learn-Veranstaltungen, speziellen Sprechzeiten oder Live-Demos.
Unterstützende Tools
Schulungsplanvorlage
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Informationen, Tools, Schulungen und Ressourcen, die die Mitarbeiter bei der Ausführung ihrer Aufgaben unterstützen.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Der Zugang zu geeigneten Ressourcen für die Weiterentwicklung beeinflusst die Mitarbeiter beim Aufbau von Kenntnissen und Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Einbindung, Leistung und Änderung erforderlich sind.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/Verhaltensweisen | Persönliche Fähigkeit
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Verfügen die Mitarbeiter über Informationen, Schulungen, Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die Umsetzung der Änderung benötigt werden?
Enablement (Befähigung)

## Slide 24: Strategie: Durchführen einer Überprüfung der Anreize Beschreibung Passen Sie bereits bestehende Anreize an und suchen Sie nach Möglichkeiten, zusätzliche Anreize zur Steigerung der Akzeptanz zu schaffen. Angestrebte Ergebnisse Beseitigung von Anreizen, die die Akzeptanz der Funktion oder des Produkts hemmen Schaffung zusätzlicher Anreize, die die Akzeptanz der Funktion oder des Produkts fördern Ausführung Nutzung berücksichtigen: Berücksichtigen Sie die Nutzung der Funktion im Leistungsmanagement-Prozess, bei den Kriterien für eine Höherstufung und bei relevanten Vergünstigungen. Akzeptanz hemmende Anreize beseitigen: Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle derzeit vorhandenen Anreize (Leistungs-management, Höherstufung, Bonus, Vergütung, Vergünstigungen usw.) und passen Sie jene Anreize an, die die Akzeptanz der Funktion verhindern. Belohnungen mit Verhaltensweisen verknüpfen: Verknüpfen Sie Belohnungen mit gewünschten Verhaltensweisen oder Nutzungsmöglichkeiten des neuen Tools und nicht mit Ergebnissen, um unbeabsichtigte Verhaltensweisen und Spielereien mit dem System zu vermeiden. Maßvolle Belohnungen: Setzen Sie extrinsische Belohnungen maßvoll ein, da ein zu starkes Vertrauen in sie die intrinsische Motivation untergraben kann. Halten Sie es in einem kleinen, symbolischen Rahmen.
Unterstützende Tools
Arbeitsblatt zum Überprüfen der Anreize
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Offizielle und inoffizielle Leistungsmanagement-Prozesse, Maßnahmen und Anreize.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Offizielle und inoffizielle Anreizstrukturen beeinflussen, wie sich Mitarbeiter zu bestimmten Verhaltensweisen motivieren lassen.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/Verhaltensweisen | Strukturbezogene Motivation
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken für Ihre Organisation zu unterstützen. | Sind die Prozesse, Maßnahmen und Anreize des Leistungs-managements so gestaltet, dass sie eine reibungslose Umstellung durch die Änderung fördern?
Rewards (Belohnungen)

## Slide 25: Strategie: Definieren von Akzeptanz-/Erfolgsmetriken Beschreibung Wenn die Benutzer auf die neue Technologie umsteigen, muss sichergestellt werden, dass sie diese auch wirklich nutzen wollen. Suchen Sie nach einer Anwendung oder richten Sie ein Akzeptanz-Dashboard ein (z. B. Lightning-Nutzungsanwendung), mit der/dem Sie die Akzeptanzmetriken komfortabel überwachen können. Angestrebte Ergebnisse ↑ Akzeptanz Erkenntnisse, mit denen Administratoren die Bedürfnisse der Benutzer besser verstehen und den Fokus auf die wichtigsten Themen richten können Ausführung Lightning-Nutzungsanwendung verwenden: Klicken Sie auf das App Launcher-Symbol ( ), geben Sie im Suchfeld „Nutzung“ ein und klicken Sie dann auf „Lightning-Nutzung“. Klicken Sie im linken Fenster auf „Anmeldekennzahlen“, um die zugehörigen Daten anzuzeigen. Akzeptanzmetriken für Kontrollzwecke:   Auf der Seite „Anmeldekennzahlen“ werden Anmeldedaten für die Anmeldemethoden ohne Kennwort, Single Sign-On (SSO) sowie Benutzername und Kennwort angezeigt, und zwar mit und ohne aktivierte MFA. Die Daten werden für die letzten sieben Tage und die letzten drei Monate aggregiert dargestellt.
Unterstützende Tools
Hilfe zur Lightning-Nutzungsanwendung
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Das System der Strukturen der Organisation, einschließlich der technologischen Infrastruktur, Prozesse, Richtlinien und Geschäftsregeln.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Das Zusammenspiel von Systemen und Prozessen regelt und ermöglicht das Arbeiten, den Umgang mit Daten und deren gemeinsame Nutzung sowie das Treffen von Entscheidungen für das Erreichen von Zielen.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/Verhaltensweisen | Strukturbezogene Fähigkeit
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken zu unterstützen. | Sind Technologien, Tools, Infrastruktur, Prozesse, Richtlinien und Geschäftsregeln der Organisation so gestaltet, dass sie eine reibungslose Umstellung durch die Änderung fördern?
Structures (Strukturen)

## Slide 26: Strategie: Raum für Zusammenarbeit und Feedback-Schleifen Beschreibung Einrichten von Chatter oder Slack als Raum, wo Mitarbeiter zusammenarbeiten, Aktualisierungen und Informationen über das neue Tool erhalten und Feedback geben können, um ein besseres Benutzererlebnis zu schaffen. Angestrebte Ergebnisse ↑ aktive Zusammenarbeit zwischen Benutzern ↓ Widerstände gegen Änderung ↑ Grad der Akzeptanz Bessere Einführung durch Feedback Ausführung Chatter einrichten: Erstellen Sie eine Chatter-Gruppe, um:   Informationen und Aktualisierungen zu kommunizieren,   Benutzer mit Experten zu vernetzen,   Benutzern den Austausch von bewährten Vorgehensweisen und das Stellen von Fragen zu ermöglichen,   Erfolgsgeschichten zu teilen. Feedback-Schleife einrichten: Sammeln Sie in der Chatter-Gruppe in regelmäßigen Abständen Feedback und Erkenntnisse zur Verbesserung der Implementierung. Verwenden Sie dazu Umfragen oder Abstimmungen oder stellen Sie eine Frage.
Unterstützende Tools
Erstellen und Verwalten von Chatter-Gruppen
DEFINITION Was oder wer ist der Hebel (Lever) | Das System der Strukturen der Organisation, einschließlich der technologischen Infrastruktur, Prozesse, Richtlinien und Geschäftsregeln.
EINFLUSS Einflussbereiche dieses HEBELS, die eine erfolgreiche Änderung fördern oder hemmen können | Das Zusammenspiel von Systemen und Prozessen regelt und ermöglicht das Arbeiten, den Umgang mit Daten und deren gemeinsame Nutzung sowie das Treffen von Entscheidungen für das Erreichen von Zielen.
ART DES EINFLUSSES Art des Einflusses auf Handlungen/Verhaltensweisen | Strukturbezogene Fähigkeit
WICHTIGE FRAGE Beachten Sie folgende Frage, um herauszufinden, ob dieser HEBEL eine erfolgreiche Änderung fördert oder hemmt, und um die Entwicklung von maßgeschneiderten Taktiken zu unterstützen. | Sind Technologien, Tools, Infrastruktur, Prozesse, Richtlinien und Geschäftsregeln der Organisation so gestaltet, dass sie eine reibungslose Umstellung durch die Änderung fördern?
Structures (Strukturen)

## Slide 27: Zusätzliche Tools für die Ausführung

## Slide 28: Arbeitsblatt für die Formulierung der Änderungsvision
Verwenden Sie die nachstehende Vorlage als Orientierungshilfe für das Formulieren Ihrer Änderungsvision:
Derzeit _____ Beschreibung der Herausforderungen des derzeitigen Status quo und dabei ein Bewusstsein für die Dringlichkeit schaffen ______. Um ______ Beschreibung des Defizits, das durch die Änderung beseitigt wird.______ sind wir ____ Beschreibung der Änderung(en)_____. Dadurch wird nicht nur _____ Beschreibung der/des erwarteten Geschäftsnutzen(s)______, sondern auch ___ Beschreibung der erwarteten Vorteile für bestimmte Rollen und/oder der weiteren Möglichkeiten, die die Änderung eröffnen wird _______.

## Slide 29: __________ Bewertung der Änderungsbereitschaft
Kategorie | Frage(n)
Business Case | Ich verstehe die Vorteile der Nutzung von __________. Ich bin überzeugt, dass wir mit _________ die Daten unserer Kunden schützen können.
Vision | Ich verstehe die Vision und die wichtigsten Ziele, um __________ zu ermöglichen.
Kommunikation | Ich bin überzeugt, dass die Kommunikation zeitlich gut abgestimmt und effektiv erfolgt ist. Ich kann den erwarteten Geschäftsnutzen des Projekts beschreiben.
Führung | Ich bin überzeugt, dass die Führungskräfte dieses Vorhaben engagiert und unterstützend begleiten.
Bereitschaft der Organisation | Ich bin überzeugt, dass wir als Organisation __________ erfolgreich implementieren und einführen können. Ich bin überzeugt, dass andere Geschäftsinitiativen bei <Organisation> keine negativen Auswirkungen auf den Erfolg dieses Projekts haben werden.
Kultur | Ich bin überzeugt, dass meine Kolleginnen und Kollegen motiviert und engagiert das Projekt zum Erfolg führen wollen. Ich bin überzeugt, dass die durch das __________ Projekt bewirkten Änderungen bei <Organisation> zu Belastungen und/oder Unsicherheiten führen werden.
Änderungsbereitschaft (Offenes Ende) | Was sind die zentralen Anliegen innerhalb Ihres Teams in Bezug auf die Nutzung von __________? Wo werden wir im Zusammenhang mit dieser Änderung vermutlich auf Widerstand stoßen? Wie wird sich dieser darstellen? Was sind die Projektrisiken? Gibt es weitere Kommentare, die Sie mitteilen möchten?
Bestimmen Sie mithilfe des rechts dargestellten quantitativen, farbcodierten Systems den Risikograd, der mit den gegebenen Antworten verbunden ist.
Antwort:
Ergebnis:
Ich stimme überhaupt nicht zu
Ich stimme nicht zu
Neutral
Ich stimme zu
Ich stimme voll zu

## Slide 30: Vom Änderungsnetzwerk profitieren das Programm und dessen Teilnehmer
Nutzen für das Programm
Bessere Kommunikation und Zusammenarbeit Die effektivste Kommunikation ist die persönliche Übermittlung durch Personen, die der Zielgruppe bekannt sind. Die Betroffenen wollen die Möglichkeit haben, gehört zu werden und ihre Meinung zu äußern. Das Change Champion-Netzwerk fördert diesen offenen Dialog in beide Richtungen. Aufbau einer glaubwürdigen Kommunikation Kommunikationsinhalte und Kernbotschaften gewinnen an Glaubwürdigkeit, wenn sie über vertraute Kanäle und von vertrauten Kolleginnen und Kollegen oder Meinungsführern bzw. offiziellen Führungskräften übermittelt werden. Effizienteres Sammeln und Verteilen von Daten und Feedback Über das Netzwerk können wir Feedback einholen und gezielte Aktivitäten für die Kommunikation und die Änderungs-verwaltung entwickeln. Erläutern des Projektnutzens Das Netzwerk versorgt wichtige Führungskräfte und Teammitglieder mit dem Wissen und den Ressourcen, um die Vorteile des Programms klar zu formulieren.
Nutzen für Change Champions
Als Erster informiert Change Champions gehören zu den Ersten, die über neue Funktionen und Besonderheiten in kommenden Versionen informiert werden. Als Erster testen Soweit möglich, erhalten Change Champions die Gelegenheit, die durch das Programm neu eingeführten Technologien und Funktionen zu erkunden und sich mit ihnen vertraut zu machen. Entwicklungsmöglichkeiten Durch die Teilnahme am Netzwerk können Champions wertvolle Führungskompetenzen für Veränderungsvorhaben erwerben und unter Beweis stellen. Wichtige Einflussnahme Change Champions können auf den Erfolg eines zentralen Vorhabens für TR Einfluss nehmen.

## Slide 31: Change Champions
Change Champions unterstützen Aktivitäten zur Änderungsverwaltung, schaffen Bewusstsein und fördern die Akzeptanz neuer Tools und Arbeitsweisen innerhalb ihrer Teams.
Change Champions
ROLLE:
Befürworter und Führungskräfte auf gleicher Hierarchieebene, die eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Änderungen durch Kommunikation und Unterstützung spielen.
Sie nehmen an Check-Ins des Änderungs-netzwerks teil, geben Kernbotschaften an ihre Teams weiter und dienen als „Augen und Ohren“ vor Ort.
  AUFGABENSCHWERPUNKTE:
  Teilnahme an Besprechungen / Check-Ins des Änderungsnetzwerks
  Überwachen der Bereitschaft in ihren Teams
  Identifizieren und Kommunizieren möglicher Hindernisse für die Änderung
  Einrichten einer wechselseitigen Feedback-Schleife zwischen Benutzern und dem Projekt, Weiterleitung von Nachrichten an Teams
  Agieren als sichtbarer Befürworter des Programms
Champions pro Funktionsbereich/Team
2-4
~4
Stunden pro Monat
Teilnahme an Besprechungen des Änderungsnetzwerks
Austausch von Informationen und Sammeln von Feedback/Fragen vom Team; Weiterleitung über das Netzwerk
Teilnahme an Aktivitäten zur Bereitschaft, je nach Bedarf (z. B. Demos, spezielle Sprechzeiten usw.)

## Slide 32: Beispiele für die taktische Einbindung ins Änderungsnetzwerk
Funktionsübergreifende Zusammenarbeit: Vernetzen Sie Champions aus verschiedenen Funktionsbereichen, um bewährte Vorgehensweisen und gewonnene Erkenntnisse während des gesamten Änderungsvorhabens auszutauschen.
Raum für Zusammenarbeit: Richten Sie eine Chatter-Gruppe oder einen Slack-Kanal speziell für Change Champions zum Austausch von Informationen und zur Zusammenarbeit ein.
Lernveranstaltungen: Führen Sie Lernveranstaltungen für Champions durch und lassen Sie anschließend die Champions Lernveranstaltungen für die Mitglieder ihrer Teams abhalten.
Unternehmens-Newsletter: Teilen Sie Erfolgsgeschichten und beleuchten Sie Change Champions und ihre besonderen Bemühungen.
Team-Wettbewerbe: Führen Sie Wettbewerbe durch, um Interesse und Vorfreude zu wecken. Beispiele: Wer findet am schnellsten eine bestimmte Information, wer kann am schnellsten zu einem bestimmten Datensatz oder einer bestimmten Information in Salesforce während der UAT- oder Pilotphase navigieren. Geben Sie die Ergebnisse bekannt.
Besondere Leistungen anerkennen: Nutzen Sie vorhandene Kanäle, um Teammitglieder zu würdigen, die sich besonders verdient gemacht haben.
Champion informiert bei Teambesprechungen über Neuigkeiten: Champions informieren bei Teambesprechungen / wöchentlichen Besprechungen über Neuigkeiten.
Wöchentlich über Neuigkeiten informieren: Eine Person leitet die Diskussion; Mitglieder des Änderungsnetzwerks berichten über den Fortschritt bei den Schulungen und der Kommunikation oder andere Personen, die für unterschiedliche Teilaufgaben verantwortlich sind, berichten über ihre Fortschritte.
Überwachung nach der Einführung: Behalten Sie jeden Tag im Auge, wie die Dinge laufen. Berichten Sie über die wichtigsten Kennzahlen. Lösen Sie unmittelbare Probleme so schnell wie möglich. Beziehen Sie das Führungsteam und die Champions in die Durchführung dieser Sitzungen ein.
YouTube-Videos und Poster mit Wissenswertem: Kurze Anleitungsvideos und/oder Poster, die wichtige Funktionen und/oder Änderungen veranschaulichen. Beziehen Sie Change Champions in die Dreharbeiten/Gestaltung der Videos und Poster ein.
Hinweis zur Verwendung dieser Vorlage: Dies ist keine vollständige Liste von Taktiken zur Einbindung von Änderungsnetzwerken. Fügen Sie daher je nach Bedarf zusätzliche/alternative Ansatzpunkte ein.

## Slide 33: Änderungsnetzwerk – Kommunikation
<Programmname> Champions,
Bitte merken Sie sich den Termin für den offiziellen Startschuss unseres <Programmname> Champion-Netzwerks vor!
Diese Gruppe soll die Organisation bei der Vorbereitung auf die wichtigen Änderungen unterstützen, die die Einführung von ______ mit sich bringt. Dabei soll sie ein Bewusstsein für diese Änderungen schaffen, sich für neue Ideen und Arbeitsweisen einsetzen und einen Kanal für wechselseitiges Feedback in jeder Phase des Vorhabens einrichten.
Dieses Kick-off-Meeting bietet Ihnen folgende Vorteile:
Gehören Sie zu den Ersten, die die neuesten Informationen über das Programm <Programmname> erhalten.
Erfahren Sie mehr über Ihre Rolle als <Programmname>-Champion und wie Sie helfen können, die Organisation und unsere Kunden auf die Änderung vorzubereiten.
Stellen Sie Fragen, geben Sie Feedback und erhalten Sie Informationen, die Sie an Ihr Team weitergeben können.
Bei Fragen können Sie sich gerne an <Name> wenden. Wir freuen uns, Sie in <Zeitrahmen> begrüßen zu dürfen!
<Unterschrift>
Orientieren Sie sich an der folgenden Vorlage, um die Kommunikation mit Ihrem Champion-Netzwerk anzustoßen.

## Slide 34
Änderungsverwaltungsplan
Vorbereitungsphase
Einführungsphase
Verwaltungsphase
Leadership (Führung)
d
Ecosystem (Ökosystem)
Values (Werte)
Enablement (Befähigung)
Rewards (Belohnungen)
Structures (Strukturen)