## Slide 1: LEVERS 戦略による変更管理計画の作成

## Slide 2: この世界は、従来の慣習や行動が快適に感じるようにできています。 新しいテクノロジプラットフォームやインターフェースへの移行は容易ではありません。多くの場合は、人々が慣れ親しんでいる行動や働き方を変えなければならないのです。 このプレゼンテーションで推奨するステップやテンプレートを利用して、組織で行動の変化を刺激し、新しいテクノロジへの移行を推進しましょう。

## Slide 3
社会的関係
個人的関係
構造的関係
好ましい未来像
私達の周りには、さまざまな社会的、個人的、そして構造的 な関係がありそれらによって特定の動機や行動能力が高まったり抑制されたりします。
社会的関係
個人的関係
構造的関係
行動の科学

## Slide 4
ソーシャル
個人
構造
STRUCTURE (構造)
LEADERSHIP (経営陣)
ECOSYSTEM (エコシステム)
価値
イネーブルメント
褒賞
公式のリーダーと非公式のオピニオンリーダーのアクションと垂範
関係者、従業員、パートナー、コミュニティとの関係
本質的な動機付けになる理想への結び付け
知識、スキル、データ、情報、ツール
テクノロジ、ポリシー、手順、アーキテクチャ
インセンティブ、認知、パフォーマンス管理
好ましい 未来像
Leadership (経営陣)
Ecosystem (エコシステム)
Values (価値)
Enablement (イネーブルメント)
Rewards (褒賞)
Structure (構造)
LEVERS の 6 つの要素のうち 4 つ以上が揃えば変更が成功する確率は 10 倍以上に
L
E
V
E
R
S
LEVERS 戦略による変化の推進

## Slide 5: 説明 変更管理計画は、変更を成功に導くための基礎を整え、ビジネス、IT、そしてプログラムの関係者の間で所有の意識の共有を推進することで、組織の準備を促進し、持続的な採用を実現します。 計画は準備フェーズで作成し、ロールアウトフェーズと管理フェーズで実施します。 以降のスライドでは、計画について詳しく見ていきます。 対象となる成果 変更管理の明確な成果の洗い出し。 変更の成功を阻害する障害物や過去の障壁についての理解。 変更の正常かつ持続的な採用を促進するのに必要な基礎的な行動の 特定。 変更への準備を整え、主要な行動を促進し、定義されたプログラム 目標の達成を支援するための実行可能な変更管理計画の開発。 支援ツール 変更管理計画 サンプルプロジェクトスケジュール (MFA ロールアウトパック参照) 実行方法 関係者、リーダー、影響を受けるビジネスユニット間で変更管理計画を共有。 フィードバックに基づいてロードマップを改訂。 主要なリーダーや関係者との調整が済んだらロードマップを公表。
変更管理計画への適応
準備
変更の計画
ロールアウト
ユーザの準備
管理
変更の重要性の強調

## Slide 6: 変更の計画
準備
ロールアウト
管理

## Slide 7
準備フェーズ: 変更管理アクティビティ
準備フェーズは、テクノロジのロールアウトを成功させるための基礎を築きます。準備フェーズの主眼は、意図される成果と新システムに移行することの利点を明確に定義し、変更のビジョンの共通理解を得ることに置かれています。
この最初のフェーズでは経営陣の関与が重要です。経営陣が支援や支持をはっきりと示すことにより、取り組みも価値や重要性が理解されやすくなり、説得力のある将来のビジョンを描けるようになります。
このページに示したアクションを実行することで、採用を成功させるための舞台を作り上げましょう。リンクをクリックすると、各アクティビティの説明と詳細なガイダンスにジャンプします。
準備
管理
準備フェーズのアクティビティ | 
経営陣 | 変更のビジョンと目的の定義 経営陣エンゲージメント戦略の作成 変更管理計画への適応
エコシステム | 変更の影響と障壁の評価の実施 関係者エンゲージメント計画の作成 変更への準備状況の評価の実施 変更ネットワークの確立
イネーブルメント | コミュニケーション計画の作成 トレーニング戦略の開発
構造 | 採用総計値と成功総計値の定義
ロールアウト

## Slide 8: ユーザの準備
準備
ロールアウト
管理

## Slide 9
ロールアウトフェーズ: 変更管理アクティビティ
ロールアウトフェーズの変更管理アクティビティは、ユーザの認知度、サポート、そしてエンゲージメントを後押しすることでロールアウトの成功を保証するように設計されています。リーダーや主要な変更エージェントからの支持と支援を取り付けることに主眼が置かれています。
このフェーズでは、準備フェーズで実行したアクティビティに基づいて、変更管理計画を実装します。
ロールアウトフェーズでは、このページに示したアクションを実行することで、採用を成功させるための舞台を作り上げましょう。リンクをクリックすると、各アクティビティの説明と詳細なガイダンスにジャンプします。
ロールアウトフェーズのアクティビティ | 
経営陣 | 経営陣エンゲージメント戦略の実行
エコシステム | 関係者エンゲージメント計画の実行
価値 | 「ユーザへの利点」の周知
イネーブルメント | コミュニケーション計画の実行 トレーニング計画の実行
褒賞 | インセンティブレビューの実施
構造 | コラボレーションスペースとフィードバックループの設定
準備
管理
ロールアウト

## Slide 10: 変更の重要性の強調
準備
ロールアウト
管理

## Slide 11
管理フェーズ: 変更管理アクティビティ
変更の重要性を効果的に強調することで、テクノロジの採用を促進して確実にし、ユーザが旧システムに戻ってしまうのを防止できます。
管理フェーズでは、実装した変更戦略の効果を測定して、長期的な結果を達成するために変更管理計画を微調整することに主眼が置かれています。
管理フェーズでは、このページに示したアクションを実行することで、採用を成功させるための舞台を作り上げましょう。リンクをクリックすると、各アクティビティの説明と詳細なガイダンスにジャンプします。
管理フェーズのアクティビティ | 
経営陣 | 経営陣エンゲージメント戦略の継続的実行
エコシステム | 関係者エンゲージメント計画の継続的実行
イネーブルメント | コミュニケーション計画の継続的実行 トレーニング戦略の継続的実行
褒賞 | インセンティブレビューの継続的実施
構造 | フィードバックループの活用 採用総計値と成功総計値の監視
準備
管理
ロールアウト

## Slide 12
変更管理計画
準備
ロールアウト
管理
経営陣
d
エコシステム
価値
イネーブルメント
褒賞
構造
変更の影響と障壁の評価の実施
変更のビジョンと目的の定義
経営陣エンゲージメント戦略の作成
関係者エンゲージメント計画の作成
採用総計値と成功総計値の定義と監視
コミュニケーション計画の開発と実行
トレーニング戦略の開発と実行
変更管理計画の実行
変更への準備状況の評価の実施
コラボレーションスペースとフィードバックループの設定
インセンティブレビューの実施
「ユーザへの利点」(What’s in it for Me: WIIFM) の周知
変更管理計画への適応
変更ネットワークの確立

## Slide 13: 詳細なガイダンスと実行ツール このスライドセットの内容: プログラムによる変更管理戦略とサポートツール LEVERS 戦略とサポートツール その他の実行ツール

## Slide 14: LEVERS 戦略とサポートツール

## Slide 15: 説明 変更ビジョンは、変更イニシアチブにおいて最終的に達成しようとしている姿を明確に表現したものです。変更ビジョンを使用することで、ユーザの動機付けを行い、認知度を高めて、支援を獲得できます。 対象となる成果 ↑ 変更期間中の連帯 ↑ 変更への理解 ↓ 明快さに起因する変更への抵抗 ↑ 価値の認識の強化 実行方法 ビジョンを描く: 理想的な未来像とは? 変更の理由を明確に説明した変更ビジョンステートメントの草案を作成します。 ビジョンを試す: 信頼できるリーダー、変更の支援者、そして関係者と一緒にビジョンを試して改善します。 伝える: 変更ビジョンステートメントをマネージャと共有して組織全体に伝達します。 強化して改善する: ビジョンを複数のチャネルで共有し、フィードバックに基づいて改善します。 関与する人物: 変更ビジョンの作成では、影響を受けるビジネスユニットのエグゼクティブスポンサーとリーダーの協力を仰ぎます。 戦略: 変更のビジョンと目的の定義
定義 LEVERS は何か | 公式のリーダーと非公式のオピニオンリーダー
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | これらの人々によるアクションは、組織のビジョン、戦略、優先順位、意見、 そして意思決定に影響する
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 社会的な動機付け 社会的な能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | 公式のリーダーと非公式のリーダーは、求められる変更を奨励、垂範、サポートしているか?
経営陣
支援ツール
変更ビジョンステートメントワークシート/テンプレート How to Create a Powerful Vision for Change (強力な変更ビジョンの作成方法) (Forbes) How great leaders inspire action - Simon Sinek, Start with WHY (偉大なリーダー達はどのようにアクションをインスパイアしているか - Simon Sinek、「なぜ」から始める)

## Slide 16: 戦略: 経営陣エンゲージメント戦略の作成 説明 支援と変更ビジョンの拡大についてリーダーに協力を仰ぎます。シリアリーダーが求められる行動変革を垂範することにより、変革への取り組みが成功する可能性は 5 倍にも高まることが示されています。 対象となる成果 リーダーによる変更の取り込み全体への積極的なエンゲージメント ↓ 変更への抵抗 ↑ 新しい行動の採用率 実行方法 特定する: 成功のためには支援と関与が重要であるリーダー (エグゼクティブと中間管理職) を特定します。 協力する: 変更ビジョンを明確かつ確実に伝えられるようにするためのツールと情報をリーダーに提供します。ここでトーキングポイントやスライドを提案することは非常に役に立ちます。 支援を求める: 支援を明確に表明してもらえるようにリーダーに頼みます。経営陣による支援としては、チームミーティングの話題に出す、経営陣による動画シリーズに出演する、実際に仕事に活用している様子をデモで見せるなど、いろいろな形があります。
定義 LEVERS は何か | 公式のリーダーと非公式のオピニオンリーダー
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | これらの人々によるアクションは、組織のビジョン、戦略、優先順位、意見、 そして意思決定に影響する
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 社会的な動機付け 社会的な能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | 公式のリーダーと非公式のリーダーは、求められる変更を奨励、垂範、サポートしているか?
経営陣
支援ツール
Sample Leadership Engagement Strategies (経営陣エンゲージメント戦略の例) Stakeholder Engagement & Communication Plan Template (関係者エンゲージメントおよびコミュニケーション計画テンプレート) *Don’t Just Tell Employees Organizational Changes are Coming - Explain Why (従業員に組織の変更予定を告げるだけではダメ - 理由を説明すること) (HBR)

## Slide 17: 戦略: 変更の影響と障壁の評価の実施 説明 変更の影響評価は、影響の主要なエリアを特定し、これらの影響の相対的な程度を見極め、対象となる変更管理の介入を取り決めることによって、組織が新しいテクノロジや働き方を正しく採用するために事前に対応したり準備したりすることに主眼を置いています。 対象となる成果 特定された影響を受けるエリアに事前に対応するための軽減戦略の開発 ↑ 変更への理解 実行方法 計画する: 現在のプロセスや働き方を将来のプロセスと比較して検討します。主要な「差分」を変更の影響評価テンプレートに記述します。 評価する: 主要な主題のエキスパートから (1 対 1 の面談や変更の影響評価のワーキングセッションで) インプットを集めて評価を改善します。 文書化する: 評価における主要な発見点を要約して周知します。 行動する: ビジネスの SME (内容領域専門家)や経営陣と連携して、アクションプラン/変更管理の介入を取り決めます。
定義 LEVERS は何か | 顧客、従業員、パートナー、ベンダー、コミュニティといった「人々の系列」
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | これらのグループ内、そしてグループ間の関係は、組織全体における人々の思考、行動、労働の方法に影響する
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 社会的な動機付け 社会的な能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | 顧客、従業員、パートナー、ベンダー、コミュニティは、変更を成功に導くような形で組織され、結び付けられているか?
エコシステム
支援ツール
変更の影響と障壁の評価テンプレート

## Slide 18: 戦略: 関係者エンゲージメント計画の作成 説明 効果的な関係者エンゲージメント戦略は、 主要な関係者をプロセスの早期に関与させ、新しいテクノロジや働き方への移行に対する安定した理解、貢献、援助を引き出すことで、成功への基礎を築きます。 対象となる成果 適格な人々に向けた新しいテクノロジの構築 主要な関係者のエンゲージメント計画 ↑ 稼動開始日からの採用 影響を受ける個人やグループに対するタイムリーで関連性の高いコミュニケーション開発の支援 実行方法 特定する: 関係者と影響を受ける個人やグループを特定します。 実施する: 関係者エンゲージメント戦略テンプレートをガイドとして使用し、関係者の分析を実施します。 開発する: 新しいテクノロジへの移行中に関係者に情報を周知させて移行プロセスに関与させるためのアプローチを開発します。 追跡して監視する: 関係者エンゲージメント総計値のセットを定義することで、エンゲージメントプロセスを追跡して監視します。
定義 LEVERS は何か | 顧客、従業員、パートナー、ベンダー、コミュニティといった「人々の系列」
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | これらのグループ内、そしてグループ間の関係は、組織全体における人々の思考、行動、労働の方法に影響する
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 社会的な動機付け 社会的な能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | 顧客、従業員、パートナー、ベンダー、コミュニティは、変更を成功に導くような形で組織され、結び付けられているか?
エコシステム
支援ツール
関係者エンゲージメント戦略テンプレート

## Slide 19: 戦略: 変更への準備状況の評価の実施 説明 変更への準備状況の評価は、新しいツールへの切り替えに伴う変更を吸収して採用するための関係者やユーザの準備レベルと貢献レベルに関するインサイトを提供します。 対象となる成果 ↑ MFA を採用するための準備レベルと貢献レベルの理解 特定された障壁への事前対応 実行方法 基準を決める: 移行プロジェクトの最初に、 変更への準備状況の評価の質問を使用して影響を受けるグループの代表からデータを集めます。 アンケート、フォーカスグループ、または 1 対 1 の SME との面談形式で行います。 文書化して行動する: 評価における主要な発見点を要約して周知します。ビジネスの SME (内容領域専門家)や経営陣と連携して、アクションプラン/変更管理の介入を取り決めます。 継続的に監視する: プロジェクトの進行に伴い、同じ形式を使用して変更への準備状況を追加で確認することで、進行状況を測定したり、追加の移行計画を作成したり、各グループが計画通りに進行していることを保証したりします。
定義 LEVERS は何か | 顧客、従業員、パートナー、ベンダー、コミュニティといった「人々の系列」
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | これらのグループ内、そしてグループ間の関係は、組織全体における人々の思考、行動、労働の方法に影響する
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 社会的な動機付け 社会的な能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | 顧客、従業員、パートナー、ベンダー、コミュニティは、変更を成功に導くような形で組織され、結び付けられているか?
エコシステム
支援ツール
変更への準備状況の評価

## Slide 20: 説明 変更ネットワークは、選ばれた個人グループであり、新しいテクノロジへの移行によって影響されるビジネスの各部分を表します。 変更ネットワークを確立することで、中核の変更管理チームのリーチを拡張し、イニシアチブの根本的な支援を構築して、双方向コミュニケーションの明確なパスを提供できます。 対象となる成果 ↑ 部門を越えた認知 ↑ 同僚のイネーブルメント 新しいテクノロジへの移行に関する双方向の会話チャネルの確立 実行方法 変更の支援者を探す: 経営陣と連携して変更の支援者を特定します。特定した変更の支援者をネットワークに招待して参加を依頼します。 計画を作成する: 変更の支援者に対する面談とコミュニケーションの頻度の計画を作成します。 開始する: 開始ミーティングを開催して変更ネットワーク計画を実行します。 グループに力を与える: 世界を広げるための情報やツールへの詳細なアクセス情報をグループに提供します。ロールアウトの計画に関与するように積極的に促します。フィードバックを集めて提供するように依頼し、提案に対応します。 戦略: 変更ネットワークの確立
定義 LEVERS は何か | 顧客、従業員、パートナー、ベンダー、コミュニティといった「人々の系列」
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | これらのグループ内、そしてグループ間の関係は、組織全体における人々の思考、行動、労働の方法に影響する
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 社会的な動機付け 社会的な能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | 顧客、従業員、パートナー、ベンダー、コミュニティは、変更を成功に導くような形で組織され、結び付けられているか?
エコシステム
支援ツール
変更ネットワークの概要 変更ネットワークエンゲージメント戦略の例 変更ネットワーク開始のコミュニケーション
* 従業員 30 人以上の組織で推奨

## Slide 21: 戦略: 「ユーザへの利点」(What’s in it for Me: WIIFM) の特定と周知 説明 明確な利点を各個人に伝え、それぞれの個人的な利益に結び付けましょう。 対象となる成果 ↑ 新しいツールを採用するための個人的な動機付け ↑ 新しいツール最大限に活用する方法の理解 実行方法 共感マッピング: 影響を受けるロールを特定します。各グループにとって何が重要であるかと、新しいツールの採用がどのように役立つかを発見します。WIIFM の質問によって、ユーザの利点を整理します。 WIFFM を周知させる: WIIFM を、経営陣、関係者、トレーニング、そして特にコミュニケーションの戦略に組み込みます。 ストーリーを伝えてエクスペリエンスを作成する: 実際に WIIFM を体験できるようなエクスペリエンスを作成してストーリーを共有します。サクセスストーリー、ハンズオンデモ、インフルエンサのシャドーイングなどを利用できます。
支援ツール
ユーザの利点に関する質問
定義 LEVERS は何か | 個人の価値、動機、目的意識
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | 自分にとって重要な価値と結び付いていることで、個人の思考や行動の本質的な動機付けが促される
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 個人の動機付け
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | 今回の変更と、各個人の価値、動機付け、目的意識との間に結び付きが見えているか?
価値

## Slide 22: 戦略: コミュニケーション計画の開発と実行 説明 コミュニケーション計画は、影響を受ける関係者やユーザに適切なチャネルと適切なタイミングでメッセージを届けるための非常に重要な戦略的アプローチをまとめたものです。 対象となる成果 ↑ 新しいツールを中心としたすべての関係者と Salesforce ユーザの連帯 新しいツールに関するコミュニケーションを明確に定めたアプローチ ↑ フィードバックの機会 実行方法 コミュニケーションチャネル: コミュニケーションチャネルのインベントリを実施します。 Chatter: Chatter グループを作成します。 対象: ドリップメールキャンペーンテンプレートを使用して、組織内でのコミュニケーションを調整します。 検討すべき追加の戦略 イニシアチブを紹介した最初のメッセージを送信するようにスポンサーに依頼することを検討してください。 アンケートを使用して双方向のフィードバックループを確立することを検討してください。
支援ツール
コミュニケーション計画テンプレート サンプルドリップメールキャンペーン (MFA ロールアウトパック参照)
定義 LEVERS は何か | 人々が仕事をするために利用できる情報、ツール、トレーニング、リソース
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | 適切なイネーブルメントリソースにアクセスできるようにすることで、人々はエンゲージ、実践、変更を成功させるために必要な知識とスキルを開発できる
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 個人の能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | 人々は変更を実現するために必要な情報、トレーニング、スキル、知識を持っているか?
イネーブルメント

## Slide 23: 戦略: トレーニング戦略の開発と実行 説明 トレーニングは、新しいテクノロジへの移行によって導入される新しいツールやプロセスを 使用して効果的に働くために必要なスキルをユーザに付与するため重要です。 対象となる成果 トレーニングを受けたユーザは、新しいツールとプラットフォームを効果的に使用して仕事ができるようになります。 実行方法 トレーニングのニーズを評価する: 影響を受けるユーザのトレーニングのニーズを理解します。 計画する: トレーニング設計戦略を開発します。 構築する: トレーニング資料を構築します。 実施する: ユーザに対してトレーニングを実施します。 検討すべき追加の戦略 ユーザが新しいツールを試す機会を提供するハンズオンエクスペリエンス (ランチ学習、オフィスでの実演、ライブデモなど) の設計を検討してください。
支援ツール
トレーニング計画テンプレート
定義 LEVERS は何か | 人々が仕事をするために利用できる情報、ツール、トレーニング、リソース
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | 適切なイネーブルメントリソースにアクセスできるようにすることで、人々はエンゲージ、実践、変更を成功させるために必要な知識とスキルを開発できる
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 個人の能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | 人々は変更を実現するために必要な情報、トレーニング、スキル、知識を持っているか?
イネーブルメント

## Slide 24: 戦略: インセンティブレビューの継続的実施 説明 既存のインセンティブを見直して、採用を促進するようなインセンティブを追加する機会がないか探します。 対象となる成果 機能や製品の採用に適していないインセンティブの廃止 概念機能や製品の採用に適したインセンティブの導入 実行方法 「P」を活用する: 新しい機能の使用をパフォーマンス (performance) 管理プロセス、昇進 (promotion) 条件、関連する特典 (perks) に結び付けます。 不適切なインセンティブを廃止する: 既存のインセンティブシステム (パフォーマンス管理、昇進、賞与、給与、特典など) を確認して、新しい機能の採用を妨げるようなインセンティブを廃止します。 褒賞を行動にリンクさせる: 成果ではなく、望ましい行動や新しいツールの使い方に褒賞を結び付けることで、意図しない行動やシステムの操作を回避します。 シンプルに保つ: 本質的な動機付けが鈍らないように、付帯的な褒賞は適度に使用しましょう。控えめに、かつ目立つようにしましょう。
支援ツール
インセンティブレビューワークシート
定義 LEVERS は何か | 公式および非公式のパフォーマンス管理プロセス、基準、インセンティブ。
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | 公式および非公式のインセンティブ構造は、人々の行動意欲に影響する
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 構造的な動機付け
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、組織に合わせた戦略の開発に活かす | フォーマンス管理プロセス、基準、インセンティブは、変更への移行をスムーズに促進するように設計されているか?
褒賞

## Slide 25: 戦略: 採用総計値と成功総計値の定義 説明 ユーザが新しいテクノロジへと移行する場合は、ユーザがそのテクノロジを使用するために尽力する環境が整っていることが重要です。 採用総計値を簡単に監視できるようにするアプリケーションを探したり採用ダッシュボードを設定したりしましょう (例: Lightning 利用状況アプリケーション)。 対象となる成果 ↑ 採用 システム管理者がユーザのニーズを理解し、本当に重要な問題に集中できるようにするためのインサイト 実行方法 Lightning 利用状況アプリケーションを使用する: アプリケーションランチャーアイコン ( ) をクリックし、検索ボックスに「利用状況」と入力して [Lightning 利用状況] をクリックします。左がワンペインで [ログイン総計値] をクリックして関連データを表示します。 検討すべき採用総計値:   [ログイン総計値] ページには、パスワードなしでのログイン、シングルサインオン (SSO)、ユーザ名とパスワードによるログイン、MFA が有効および無効なログインの情報が表示されます。過去 7 日間と過去 3 か月間のデータが集計されます。
支援ツール
Lightning 利用状況アプリケーションのヘルプ
定義 LEVERS は何か | テクノロジインフラストラクチャ、プロセス、ポリシービジネスルールなど、組織の構造システム
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | 仕事、データの処理と共有の方法、目標を達成するための意思決定の方法は、システムとプロセスの集合によって管理され、有効化される
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 構造的能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、戦略の開発に活かす | 組織のテクノロジ、ツール、インフラストラクチャ、プロセス、ポリシー、ビジネスルールは、変更へのスムーズな移行を促進するように設計されているか?
構造

## Slide 26: 戦略: コラボレーションスペースとフィードバックループの設定 説明 Chatter や Slack のグループを設定して、コラボレーションを行い、新しいツールの更新や情報を入手し、エクスペリエンスを改善するためのフィードバックを提供する場所として活用します。 対象となる成果 ↑ ユーザ間の積極的なコラボレーション ↓ 変更への抵抗 ↑ 採用率 フィードバックによるロールアウトの改善 実行方法 Chatter を設定する: 次の目的で Chatter グループを作成します。   情報と更新を提供する   ユーザを支援者に結び付ける   ユーザがベストプラクティスを共有したり質問をしたりする   サクセスストーリーを共有する フィードバックループを作成する: Chatter グループを使用して、実装を改善する方法に関するフィードバックやインサイトを定期的に収集します。アンケートや意見調査を利用したり、質問を投稿したりします。
支援ツール
Chatter グループの作成と管理
定義 LEVERS は何か | テクノロジインフラストラクチャ、プロセス、ポリシービジネスルールなど、組織の構造システム
影響 この LEVERS は何に影響するか、何が変更の成功を促進し、何が障壁となるか | 仕事、データの処理と共有の方法、目標を達成するための意思決定の方法は、システムとプロセスの集合によって管理され、有効化される
影響の種別 アクション/行動に対する影響の種別 | 構造的能力
質問する内容 以下を考察して、この LEVERS が変更の成功を促進しているのか、阻害しているのかを判断し、戦略の開発に活かす | 組織のテクノロジ、ツール、インフラストラクチャ、プロセス、ポリシー、ビジネスルールは、変更へのスムーズな移行を促進するように設計されているか?
構造

## Slide 27: その他の実行ツール

## Slide 28: 変更ビジョンステートメントワークシート
次のテンプレートは、変更ステートメントの草案を作成するためのガイドとして使用してください。
現在、_____緊急性が感じられるように現在の課題について説明する______。______変更によって何を解決しようとしているかを説明する______するため、____変更の内容を説明する_____。この変更によって_____想定されるビジネス上の利点を説明する______だけではなく、___特定のロールの利点や、新たにもたらされる追加の機会について説明する_______。

## Slide 29: __________ 変更への準備状況の評価
カテゴリ | 質問
ビジネスケース | __________を使用することの利点について理解しています。 _________は顧客データの保護を可能にすると確信しています。
ビジョン | __________を有効化することのビジョンと主な目的について理解しています。
コミュニケーション | コミュニケーションはタイムリーで効果的であると確信しています。 想定されているプロジェクトのビジネス上の利点について説明できます。
経営陣 | 経営陣はこの取り組みにエンゲージしており、支援しています。
組織の準備状況 | __________を組織として実装して採用できると確信しています。 このプロジェクトは <組織> での他のビジネスイニシアチブに影響しないと確信しています。
社風 | 同僚も意欲的で、このプロジェクトを成功に導くために貢献すると確信しています。 __________プロジェクトがもたらす変化は、<組織> においてストレスや不安をもたらすと確信しています。
変更への準備状況 (自由回答) | __________を使用することの主要な懸念事項は何ですか? 今回の変更に関して、最も抵抗を感じるのはどの点ですか? それはどのようなものですか? プロジェクトにはど ういうリスクがありますか? 共有したいコメントはありますか?
数値別に色分けされた表 (右図参照) により、 回答に関連付けられるリスクレベルが決定されます。
回答:
スコア:
まったくそう思わない
そう思わない
どちらともいえない
そう思う
非常にそう思う

## Slide 30: 変更ネットワークの利点とプログラム、その参加者
プログラムの利点
コミュニケーションとコラボレーションの改善 コミュニケーションが最も効果的なのは知り合い同士が面と向かって話した場合です。人々は、自分の意見を聞いてもらう機会を望んでいます。変更支援ネットワークは、公正な双方向の会話を促進します。 コミュニケーションの信用の確立 コミュニケーションと主要なメッセージの信用は、慣れ親しんだチャネル経由や親しい同僚から聞いた場合、あるいはオピニオンまたは公式のリーダーから聞くことで高くなります。 より効率的なデータとフィードバックの収集と配布 ネットワークを介してフィードバックを収集することで、より対象を絞り込んだコミュニケーションや変更管理アクティビティを開発できます。 プロジェクトの利点の説明 ネットワークは、主要なリーダーやチームメンバーに、プログラムの利点を明確に表現するための知識とリソースを提供します。
変更の支援者の利点
最初に知る 変更の支援者は、最新リリースに含まれる新機能について最初に知ることができます。 最初に試す 可能であれば、変更の支援者はプログラムによって導入される新しいテクノロジや機能について最初に学び、試すことができます。 開発の機会 ネットワークに関与することで、変更の支援者は貴重な変更リーダーシップスキルを開発して実証するチャンスが得られます。 有意義な影響を与える能力 変更の支援者は、TR の主軸となるイニシアチブの成功に影響する可能性があります。

## Slide 31: 変更の支援者
変更の支援者は、チーム内で変更管理アクティビティをサポートし、認知度を高めて、新しいツールや働き方の採用を促進します。
変更の支援者
ロールの概要:
コミュニケーションとサポートを通して変更を実装するために重要な役割を果たす同僚レベルの支援者とリーダー。
これらのロールの人々は変更ネットワークのチェックインに関与し、チームに主要なメッセージを配信して、現場の「目と耳」として働きます。
  主な責任:
  変更ネットワークのミーティングとチェックインに参加
  チームの準備状況を監視
  変更に対する潜在的な障壁を特定して周知
  ユーザとプロジェクトの間で双方向フィードバックループを促進し、チームにメッセージを伝達
  プログラムの支援者として機能
人の支援者 (機能エリア/チームごと)
2 ～ 4
~ 4
時間/月
変更ネットワークミーティングに参加
情報を共有し、チームからフィードバック/質問を集めてネットワークに流す
必要に応じて準備状況アクティビティに参加 (例: デモ、オフィスでの実演)

## Slide 32: 変更ネットワークエンゲージメント戦略の例
コラボレーショングループ間モデル: 異なる機能エリアの支援者どうしを結び付けて、変更イニシアチブで得られたベストプラクティスや教訓を共有します。
コラボレーションサイト: 変更の支援者が情報を共有してコラボレーションを行うための Chatter グループや Slack チャネルを設定します。
学習イベント: 支援者のための学習イベントを実施し、支援者が自分のチームメンバーのために学習イベントを開催できるようにします。
企業ニュースレター: サクセスストーリーを共有し、変更の支援者とその取り組みにスポットライトを当てます。
チームチャレンジ: 競争を設けて興味や期待を促進します。
例: 特定の情報を誰が一番早く見つけるか、UAT やパイロットで Salesforce の特定のデータセットや情報に誰が「最も少ないクリック数で」たどり着けるか (結果は公表します)
認知度を利用: 既存のチャネルを活用して、チームメンバーをさらに深く知ります
チームミーティングでの支援者の更新: 支援者は、チームの作戦会議や毎週のミーティングで最新情報を提供します。
毎週の更新: 誰か 1 人がディスカッションをリードし、変更ネットワークのメンバーはトレーニング、コミュニケーションなど、他のユーザの進行状況を報告します。他のメンバーもそれぞれの担当について進行状況を報告します。
ロールアウト後の戦略会議: 毎日経過を注視し、主要な総計値を報告し、問題が発生したら可能な限り早く解決し、管理チームに参加して、チャンピオンはこれらのセッションを開催します。
YouTube の動画と「知っていましたか?」のポスター: 主要な機能や変更を、短い「ハウツー」動画クリップやポスターで紹介します。コレラの動画やポスターの撮影には変更の支援者を起用します。
このテンプレートのユーザへの注意: このテンプレートでは、変更ネットワークのエンゲージメント戦略がすべて網羅されているわけではありませんので、必要に応じて追加または代替のアプローチを組み込んでください。

## Slide 33: 変更ネットワークコミュニケーション
<プログラム名>の支援者各位
<プログラム名>の支援者ネットワークがいよいよ立ち上がります!
このグループの目的は、認知度を高め、新しいアイデアや働き方を支援し、各ステップで双方向フィードバックのチャネルを用意することによって、______のロールアウトに伴う主要な変更に向けた組織の準備を支援することです。
この開始ミーティングでは以下の機会が得られます。
<プログラム名>プログラムの最新情報を最初に聞くことができます。
<プログラム名>の支援者としてのロールと、組織や顧客を変更に向けて準備する方法を学習できます。
質問をしたり、フィードバックを提供したり、チームと共有できる情報を受け取ったりできます。
ご質問は <名前> までご遠慮なくお願いします。それでは <予定時間> にお会いできることを楽しみにしています!
<署名>
次のテンプレートは、支援者ネットワークでのコミュニケーションを開始するためのガイドとして使用してください。

## Slide 34
変更管理計画
準備フェーズ
ロールアウトフェーズ
管理フェーズ
経営陣
d
エコシステム
価値
イネーブルメント
褒賞
構造