## Slide 1: 制定 LEVERS 变更管理计划

## Slide 2: 一切将井井有条 创造目前经历的行为… 迁移到新技术平台或界面具有挑战性！通常，这要求人们使用与过去习惯不同的新行为和工作方式。 使用这些推荐步骤和模板，推动行为的持续改变；帮助贵组织顺利迁移到新技术！

## Slide 3
社交
个人
结构
理想的 未来情况
周遭的世界…
创造了社会、个人
和结构关系 这支持或抑制我们采用特定方式行事的动机和能力。
社会
私人
结构
行为的科学性

## Slide 4
社交
个人
结构
结构
领导力
生态系统
价值观
启用
奖励
正式领导和非正式意见领袖的行动和建模
利益干系人、员工、合作伙伴和社区关系。
与内在激励理想的关系
知识、技能、数据、信息和工具
技术、策略、程序、架构
激励、认可、 绩效管理
理想的 未来情况
领导力
生态系统
价值观
启用
奖励
结构
在涉及所有 6 项 LEVERS 的其中 4 项或更多项时，变更成功的可能性将提高 10 倍以上。
L
E
V
E
R
S
推动变更的 LEVERS

## Slide 5: 描述 变更管理计划旨在为成功变更夯实基础，并在业务、IT 和计划利益干系人之间推动共享所有权，从而加快组织准备和可持续采用。 您将在准备阶段定义计划，并在推出和管理阶段进行实施。 后续幻灯片将以更详细的方式引导您完成计划。 目标结果 与一组明确的变革管理结果保持一致。 了解遇到的重要障碍和过去变更成功的阻碍。 识别推动成功和可持续变更采用所需的基本行为。 制定可执行的变更管理计划，构建变更准备情况、推动关键行为并支持实现既定计划目标。 支持工具 变更管理计划 示例项目时间表（查看 MFA 推出包） 执行方式 与利益干系人、领导和受影响的业务部门共享变更管理计划。 根据反馈，优化路线图。 在与主要领导和利益干系人保持一致后，将路线图社交化。
与变更管理计划保持一致
准备
变更的计划
推出
帮助用户做准备
管理
强化变更

## Slide 6: 变更的计划
准备
推出
管理

## Slide 7
准备阶段：变更管理活动
准备阶段为成功技术推出夯实基础。在准备阶段过程中，主要重点是明确定义迁移到新系统的预期结果和优势，并达成对变革愿景的共同理解。
领导在第一阶段参与至关重要；可见领导力拥护者和发起人有助于加深对努力的价值和重要性的理解，并勾画令人信服的未来愿景。
我们建议采取本页概览的措施，并为成功采用夯实基础。单击链接，跳转到每个活动的描述和详细指南。
准备
管理
准备阶段活动 | 
领导力 | 定义变更愿景和目标 制定领导力参与战略 与变更管理计划保持一致
生态系统 | 评估变更影响和障碍 制定利益干系人参与计划 评估变更准备情况 构建变更网络
启用 | 制定通信计划 制定培训策略
结构 | 定义采用/成功度量
推出

## Slide 8: 帮助用户做准备
准备
推出
管理

## Slide 9
推出阶段：变更管理活动
在推出阶段过程中，变更管理活动旨在提高用户认知、支持和参与度，确保推出成功。专注于从领导和重要变更代理获得支持和赞助。
在此阶段过程中，根据在准备阶段执行的活动，实施变更管理计划。
我们建议，在推出阶段的过程中，采取本页概览的措施，并为成功采用夯实基础。单击链接，跳转到每个活动的描述和详细指南。
推出阶段活动 | 
领导力 | 执行领导力参与战略
生态系统 | 执行利益干系人参与计划
价值观 | 宣传“对我的好处”
启用 | 执行通信计划 执行培训计划
奖励 | 执行激励审查
结构 | 设置协作空间和反馈循环
准备
管理
推出

## Slide 10: 强化变更
准备
推出
管理

## Slide 11
管理阶段： 变更管理活动
高效强化变更有助于推动和巩固技术采用，并阻止用户还原到旧系统。
在整个管理阶段，工作重心是衡量实施变更战略的有效性，并调整变更管理计划，实现长期可持续性结果。
我们建议，在管理阶段的过程中，采取本页概览的措施，并为成功采用夯实基础。单击链接，跳转到每个活动的描述和详细指南。
管理阶段活动 | 
领导力 | 继续执行领导力参与战略
生态系统 | 继续执行利益干系人参与计划
启用 | 继续执行通信计划 继续执行培训战略
奖励 | 继续执行激励审查
结构 | 利用反馈循环 监控采用/成功度量
准备
管理
推出

## Slide 12
变更管理计划
准备
推出
管理
领导力
d
生态系统
价值观
启用
奖励
结构
评估变更影响和障碍
定义变更愿景和目标
制定领导力参与战略
制定利益干系人参与计划
定义和监控采用/成功度量
制定和执行通信计划
制定和执行培训战略
执行变更管理计划
评估变更准备情况
设置协作空间和反馈循环
执行激励审查
宣传“对我的好处”(WIIFM)
与变更管理计划保持一致
构建变更网络

## Slide 13: 详细指南和执行工具 此幻灯片组中的内容包含： 编程变更管理战略和支持工具 LEVERS 战略和支持工具 适用于执行的其他工具

## Slide 14: LEVERS 战略和支持工具

## Slide 15: 描述 变更愿景清楚阐明了您在整个变更计划中最终需要实现的目标。这可用于激发、培养认知并获得对变更的支持。 目标结果 ↑ 在变更时段内保持一致 ↑ 对变更的理解 ↓ 因清晰度造成的变更阻力 ↑ 增加价值实现 执行方式 勾画愿景：理想的未来是什么样？草拟变更愿景声明，这清楚阐明了变更原因。 试点愿景：请与备受信赖的领导、变更拥护者和相关利益干系人一起测试和优化。 通信：与经理共享变更愿景声明进行级联。 强化和优化：通过多渠道共享愿景；根据反馈，优化消息传递 涉及对象：请执行发起人和受影响 BU 的领导一同参与草拟变更愿景 战略：定义变更愿景和目标
定义 LEVER 的含义 | 正式领导和非正式意见领袖
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 这些人员的行为会影响组织的愿景、战略、优先事项、意见和决策
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 社会动机 社交能力
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 正式和非正式领导是否鼓励、示范和支持预期变更？
领导力
支持工具
变更愿景声明工作表/模板 如何创造强有力的变更愿景 (Forbes) 伟大的领导如何激励行动 - Simon Sinek，从为什么开始

## Slide 16: 战略：制定领导力参与战略 描述 请争取领导支持，帮助支持和扩大变更愿景。在高级领导对希望的行为变化建模时，转型工作成功的可能性将提高 5 倍。* 目标结果 领导积极参与整个变更过程 ↓ 变更阻力 ↑ 新行为的采用率 执行方式 识别：识别领导的支持和参与对成功至关重要（包括高管和中层管理人员） 赋能：请向领导提供工具并培养认知能力，以便清晰真实地传达变更愿景。一组建议的谈话要点和/或幻灯片将大有帮助！ 争取支持：请领导明确表示给予支持。象征性领导的形式多种多样，从在现有团队会议期间包含作为主题的变革计划，到参与领导力视频系列，甚至演示如何在工作中应用！
定义 LEVER 的含义 | 正式领导和非正式意见领袖
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 这些人员的行为会影响组织的愿景、战略、优先事项、意见和决策
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 社会动机 社交能力
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 正式和非正式领导是否鼓励、示范和支持预期变更？
领导
支持工具
示例领导力参与战略 利益干系人参与和通信计划模板 *请勿仅告诉员工即将对组织实施变更 - 解释原因 (HBR)

## Slide 17: 战略：评估变更影响和障碍 描述 变更影响评估的重心是识别影响的关键领域，确定这些影响的相对程度，并制定具有针对性的变更管理干预措施，积极解决和准备组织成功采用全新的技术或工作方式。 目标结果 制定缓解战略，并主动解决确定的影响领域 ↑ 对变更的理解 执行方式 计划：审查当前状态过程，以及针对未来状态过程的工作方式。变更影响评估模板记录了文档键“增量” 评估：收集重要主题专家的意见（通过一对一访谈或变更影响评估工作会议），完善评估 记录：汇总并社会化关键评估结果 采取措施：与企业 SME 和领导协作，共同制定行动计划/变更管理干预措施
定义 LEVER 的含义 | 组织的“人员系统”，其中包含客户、员工、合作伙伴、供应商和社区。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 这些组内部与之间的关系会影响人们在整个组织中思考、行事和完成工作的方式。
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 社会动机 社交能力
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 客户、员工、合作伙伴、供应商和社区是否以推动成功变更的方式进行组织和联系？
生态系统
支持工具
变更影响与障碍评估模板

## Slide 18: 战略：制定利益干系人参与计划 描述 通过在过程中尽早让重要利益干系人参与，为迁移到新技术或工作方式的达成持续理解、承诺和资助，有效的利益干系人参与战略为成功奠定了基础。 目标结果 为合适的人员制定新技术 计划使重要利益干系人参与。 ↑ 从上线日开始采用 帮助与受影响的个人和组进行及时和相关通信。 执行方式 找出重要利益干系人和受影响的个人和组。 使用利益干系人参与战略模板作为指南， 执行利益干系人分析。 制定在迁移到新技术的过程中保持重要利益干系人实时了解并参与其中的方法。 通过定义利益干系人参与度量组，跟踪并监控参与进度。
定义 LEVER 的含义 | 组织的“人员系统”，其中包含客户、员工、合作伙伴、供应商和社区。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 这些组内部与之间的关系会影响人们在整个组织中思考、行事和完成工作的方式。
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 社会动机 社交能力
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 客户、员工、合作伙伴、供应商和社区是否以推动成功变更的方式进行组织和联系？
生态系统
支持工具
利益干系人参与战略模板

## Slide 19: 战略：评估变更准备情况 描述 变更准备情况评估提供了利益干系人和用户准备情况及承诺水平的见解，吸收和采用切换使用新工具带来的变化。 目标结果 ↑ 了解采用 MFA 的准备程度和承诺 主动解决找到的障碍 执行方式 获取基线：在迁移项目开始时，使用变更准备情况评估问题，向受影响组的代表收集数据。 这可以通过调查、焦点组或 1:1 SME 访谈的形式完成。 记录和采取措施：汇总并社会化关键评估结果与企业 SME 和领导协作，共同制定行动计划/变更管理干预措施 继续监控：随着项目的深入，使用相同格式采取额外变更准备情况措施，衡量进度，制定其他缓解计划，并确保每个组步入正轨。
定义 LEVER 的含义 | 组织的“人员系统”，其中包含客户、员工、合作伙伴、供应商和社区。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 这些组内部与之间的关系会影响人们在整个组织中思考、行事和完成工作的方式。
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 社会动机 社交能力
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 客户、员工、合作伙伴、供应商和社区是否以推动成功变更的方式进行组织和联系？
生态系统
支持工具
变更准备情况评估

## Slide 20: 描述 变更网络是由代表业务各个部分的选定个人组构成，这将受迁移到新技术的影响。 构建变更网络有助于扩大核心变更管理团队的范围，积累计划的基本支持，并为双向通信制定另辟蹊径的途径。 目标结果 ↑ 跨职能意识 ↑ 对同行启用 构建关于迁移到新技术的双向对话渠道 执行方式 找到变更拥护者：与管理层协作，找出变更拥护者。邀请找出的变更拥护者，参与网络并要求确认参与。 制定计划：制定变更拥护者的会议/通信节奏计划。 开始使用：举行启动会议，并执行变更网络计划。 为组授权：授予组对信息和工具的高级访问权限，传播该词语。帮助他们参与计划推出并鼓励参与。请他们收集和提供反馈，并根据建议行事。 战略：构建变更网络
定义 LEVER 的含义 | 组织的“人员系统”，其中包含客户、员工、合作伙伴、供应商和社区。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 这些组内部与之间的关系会影响人们在整个组织中思考、行事和完成工作的方式。
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 社会动机 社交能力
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 客户、员工、合作伙伴、供应商和社区是否以推动成功变更的方式进行组织和联系？
生态系统
支持工具
变更网络概览 示例变更网络参与战略 变更网络启动通信
*对拥有 30 位员工以上的组织推荐

## Slide 21: 战略：找出并广播“对我的好处”(WIIFM) 描述 宣传明确优势，吸引个人兴趣并建立联系 目标结果 ↑ 采用新工具的个人动机。 ↑ 了解如何充分利用新工具 执行方式 同理心映射：ID 受影响角色。了解每个组关心的内容以及采用如何提供帮助。逐步引导 WIIFM 问题，了解用户的 WIIFM。 广播 WIFFM：将 WIIFM 融入领导层、利益干系人、培训，尤其是通信策略。 分享故事并创造体验：创造体验并分享故事，帮助人们了解 WIIFM 的实际效果。成功故事、实践演示和模仿影响者是实现方式。
支持工具
WIIFM 问题
定义 LEVER 的含义 | 人员的价值观、动机和目标感。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 与人迫切关心内容的关系将影响人的思考或行事方式的内在动机。
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 个人动机
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 是否发现变更与价值观、动机和目标感之间的关系？
价值观

## Slide 22: 战略：制定和执行通信计划 描述 通信计划概览了通过正确渠道在正确时间，向受影响的利益干系人和用户传递消息的首要战略和战术方法。 目标结果 ↑ 保持所有利益干系人与 Salesforce 用户在新工具方面保持一致 明确定义介绍新工具的方法 ↑反馈的业务机会 执行方式 通信渠道：执行通信渠道库存。 Chatter：创建 Chatter 组。 内容：使用预框电子邮件市场活动模板，并为贵组织自定义通信。 需要考虑的其他策略 请考虑让发起人发送介绍计划的第一则消息。 请考虑使用调查构建双向反馈循环。
支持工具
通信计划模板 示例预框电子邮件市场活动（见 MFA 推出包）
定义 LEVER 的含义 | 信息、工具、培训和资源可以帮助人们完成工作。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 获取正确的支持资源将影响人们培养成功参与、执行或更改所需的知识和技能的能力。
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 个人能力
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 是否具有实施变更所需的信息、培训、技能和知识？
启用

## Slide 23: 战略：制定和执行培训战略 描述 对于为用户提供高效工作所需的技能，凭借迁移到新技术引入的新技术和流程， 培训至关重要 目标结果 对于高效使用新工具和平台完成工作，能力强的员工充满信心。 执行方式 评估培训需求：了解受影响受众的培训需求。 计划：制定培训设计策略。 构建：创建培训材料。 提供：向用户提供培训。 需要考虑的其他策略 请考虑设计实践体验，以便用户尝试新工具，例如：午餐讨论会、办公时间和现场演示。
支持工具
培训计划模板
定义 LEVER 的含义 | 信息、工具、培训和资源可以帮助人们完成工作。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 获取正确的支持资源将影响人们培养成功参与、执行或更改所需的知识和技能的能力。
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 个人能力
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 是否具有实施变更所需的信息、培训、技能和知识？
启用

## Slide 24: 战略：执行激励审查 描述 调整现有激励，并寻找机会加大激励力度， 推动采用。 目标结果 撤销对功能或产品采用率的不匹配激励 增加额外激励，提高功能或产品的采用率 执行方式 使用 P’s：将使用功能作为绩效管理流程、 晋升条件和相关福利的考虑因素。 撤销不匹配的激励：查看现有激励愿景（绩效管理、晋升、奖金、薪酬、津贴等），并重新调整任何阻碍功能采用的激励。 将奖励与行为联系：将奖励与预期行为或使用新工具的方式联系，而非避免意外行为和系统博弈的结果。 保持简单：适度使用外在奖励，这是因为过度依赖将对内在动机有害。考虑小但具有象征意义的事项。
支持工具
激励回顾工作表
定义 LEVER 的含义 | 正式和非正式绩效管理流程、措施和激励。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 正式和非正式激励结构会影响鼓励人们行事的方式
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 结构动机
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并为贵组织制定定制策略提供信息 | 绩效管理流程、措施和激励是否旨在通过变更推进平稳迁移？
奖励

## Slide 25: 战略：定义采用/成功度量 描述 在用户迁移到新技术时，重要的是确保他们极力采用新技术。 查找应用程序或设置采用仪表板（例如 Lightning Usage 应用程序），轻松监控采用度量。 目标结果 ↑ 采用 帮助管理员了解用户需求并重点关注真正重要问题的见解 执行方式 使用 Lightning Usage 应用程序：单击应用程序启动器图标 ( )，在搜索框中输入 Usage，然后单击 Lightning Usage。 在左侧窗格中，单击登录度量，查看关联数据。 需要考虑的采用度量：   登录度量页面显示了在启用和未启用 MFA 情况下用户名和密码登录方法的登录数据。汇总了过去 7 天和过去 3 个月的数据。
支持工具
Lightning Usage 应用程序帮助
定义 LEVER 的含义 | 组织的结构系统，其中包含技术基础设施、流程、策略和业务规则。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 一组系统和流程管理和支持工作，如何处理和共享数据，以及如何制定决策推进目标。
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 结构功能
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并制定定制策略提供信息 | 组织的技术、工具、基础设施、流程、策略和业务规则是否旨在通过变更推进平稳迁移
结构

## Slide 26: 战略：设置协作空间和反馈循环 描述 将 Chatter 或 Slack 设置为协作、获取关于新工具的更新和信息以及提供反馈创建改进体验的场所。 目标结果 ↑ 用户之间的积极协作 ↓ 变更阻力 ↑ 采用率 通过反馈改进推出 执行方式 设置 Chatter：创建 Chatter 组：   交流信息和更新   将用户与拥护者联系   允许用户分享最佳实践并提出问题   分享成功故事 创建反馈循环：使用 Chatter 组，定期收集关于如何改进实施的反馈和见解。使用调查、投票或发布问题。
支持工具
创建和管理 Chatter 组
定义 LEVER 的含义 | 组织的结构系统，其中包含技术基础设施、流程、策略和业务规则。
影响 LEVER 会产生什么影响，这可以推动或阻碍成功变更 | 一组系统和流程管理和支持工作，如何处理和共享数据，以及如何制定决策推进目标。
影响类型 对行动/行为影响的类型 | 结构功能
要提问的问题 请考虑以下内容，确定此 LEVER 推动或阻碍成功变更，并制定定制策略提供信息 | 组织的技术、工具、基础设施、流程、策略和业务规则是否旨在通过变更推进平稳迁移
结构

## Slide 27: 适用于执行的其他工具

## Slide 28: 变更愿景声明工作表
使用以下模板作为起草变更声明的指南：
目前，_____描述当前状态质询会增加紧急感______。为 ______ 描述变化，变更将结束。______ 我们 ____ 描述变更 _____。执行此操作，这不仅描述 _____ 预期商业利益的 ____，而且也会描述 ___ 特定角色的预期利益和/或变更将为 ____ 打开大门的额外机会。

## Slide 29: __________ 变更准备情况评估
类别 | 问题
商业案例 | 我了解使用 __________ 的优势 我相信 _________ 将帮助我们保护客户的数据
远景 | 我了解实现 __________ 的愿景和主要目标
通信 | 我认为沟通有效及时 我可以描述项目的预期商业收益
领导力 | 我认为领导会参与并支持此工作
组织准备情况 | 作为组织，我认为我们可以成功实施和采用 __________ 我认为<组织>的其他业务计划不会对此项目的成功产生负面影响
文化 | 我认为同事具有动力并致力于见证此项目成功 我认为 __________ 项目带来的变更会使<组织>增加压力和/或焦虑感
更改准备情况 （开端） | 在团队中关于使用 __________ 的重要概念是什么？ 鉴于这与此变更有关，我们可能会在何处遇到阻力？这将是什么样的？有哪些项目风险？ 是否还有其他评论需要分享？
使用定量的颜色编码系统（如右图所示）， 确定与提供的答案关联的风险水平

## Slide 30: 变更网络有益于计划及其参与者
项目优势
改进沟通与协作 在与受众认识的人面对面沟通时，沟通最有效。人们希望有机会彼此相互分享意见；变更拥护者推动坦诚的双向对话。 构建沟通的可信度 在通过熟悉渠道和熟知同事或意见领袖或正式领导传达时，沟通和重要信息更可信。 更高效地收集和传播数据及反馈 通过网络，收集反馈，并制定具有针对性的沟通和变更管理活动 阐明项目优势 网络为主要领导和团队成员提供知识和资源，清楚阐明计划的优势
变更拥护者优势
第一须知 变更拥护者是最先了解即将发布版本所含新功能和特性的人员。 第一尝试 若可能，将选择变更拥护者，了解并试用计划引入的新技术和功能 培养机会 参与网络会为拥护者提供培养和展示具有价值的变更领导技能的机会 支持产生具有意义的影响 变更拥护者有机会影响 TR 关键计划的成功

## Slide 31: 变更拥护者
变更拥护者支持变更管理活动、培养认知，并推进采用新工具及团队的工作方式。
变更拥护者
角色概览：
在通过沟通和支持实施变更方面，发挥重要作用的同行级别的拥护者和领导。
他们参加变更网络签入活动，向团队提供重要信息，并在现场“眼观六路，耳听八方”。
  主要职责：
  参加变更网络会议/签入活动
  监控团队的准备情况
  识别并沟通变更的潜在障碍
  在用户与项目之间推进双向反馈循环；向团队传递级联消息
  扮演计划的积极拥护者
每个职能领域/团队的拥护者
2-4
~4
每月小时数
参加变更网络会议
共享信息，并收集团队的反馈/问题；通过网络进行漏斗处理
按需参与准备活动（例如演示、办公时间等）

## Slide 32: 示例变更网络参与战略
交叉协作组模型：联系不同职能领域的拥护者，共享整个变更计划的最佳实践和经验教训
协作站点: 专为变更拥护者设置 Chatter 组或 Slack 频道，共享信息和协作
学习活动：为拥护者开展学习活动，然后请拥护者为团队成员举办学习活动
企业新闻稿：分享成功故事，并聚焦变更拥护者及其付出
团队挑战：举办竞赛，激发兴趣和预期度 例如，最快找到特定信息 “单击次数最少”竞赛，查看在 UAT 或试用期间谁可以导航到 Salesforce 中的特定数据集或信息；发布结果
使用识别：试用现有渠道，识别不断突破自己的团队成员
拥护者在团队会议期间更新：拥护者在团队聚会/每周会议期间提供更新
每周更新：一人主导讨论；变更网络成员报告进度：培训、沟通或其他负责各个部分的人员报告进度。
推出后作战室：每日关注进展情况；报告重要度量；尽快解决即时问题；请管理团队和拥护者参加这些会议
“YouTube”视频和“您知道吗”海报：“操作方法”短视频剪辑和/或海报，重点显示重要功能和/或变更。在制作拍摄视频和海报中包含变革拥护者
此模板的用户备注：这不是变更网络参与策略的完整列表；包含您认为适合的其他/备用方法

## Slide 33: 变更网络通信
<计划名称>拥护者，
请保存<Program Name>拥护者网络的正式启动日期！
此组的目的是，通过加强认知、拥护新想法和工作方式并为每个步骤的双向反馈创建渠道，帮助组织为与 ______ 一起推出的重要变更做好准备。
在本启动会议期间，您有机会：
请第一时间收到<计划名称>计划的最新更新。
请了解您作为<计划名称>拥护者角色的更多信息，以及如何帮助组织和客户为变更做好准备。
提出问题，提供反馈，并收到可与团队共享的信息。
如有任何问题，请随时联系<名称>，我们十分期待在<timeframe>与您会面！
<签名>
使用以下模板作为与拥护者网络开始通信的指南

## Slide 34
变更管理计划
准备阶段
推出阶段
管理阶段
领导力
d
生态系统
价值观
启用
奖励
结构